ALBERTIRSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2012. ÉVI KÖZBESZERZÉSI TERVE 2. SZ. MÓDOSÍTÁSA

| A közbeszerzés tárgya | CPV kód | Irányadó eljárásrend | Tervezett eljárási típus | Az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja | A szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama | Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Árubeszerzés |  |  |  |  |  |  |
| - |  |  |  |  |  |  |
| II. Építési beruházás |  |  |  |  |  |  |
| Labdarúgó edzőpálya kialakítása | 45212200-8 | Kbt. III. Rész, Nemzeti eljárásrend | Kbt. 121. § (1) bek. b) pont | 2012. január | 2012. június | nem |
| Tessedik S. Ált. Isk. Tornaterem parkettájának és az alatta lévő vakpadló cseréje | 45430000 | Kbt. III. Rész, Nemzeti eljárásrend | Kbt. 121. § (1) bek. b) pont | 2012. augusztus | 2012. december | nem |
| Tündérkert Óvoda épület teljes felújítása | 45453100-8 | Kbt. III. Rész, Nemzeti eljárásrend | Kbt. 121. § (1) bek. b) pont | 2012. augusztus | 2013. december | nem |

| Polgármesteri Hivatal lapostetős épületének bádogozása és szigetelés javítása; Nyitnikék Óvoda ablakainak cseréje; Faluház szaletlijének befedése; Vasút u. 4. szám alatti lakás felújítása; Zrínyi u. 1/2. szám alatti lakás felújítása; Dózsa Gy. utcai óvoda nyílászáróinak cseréje (foglalkoztatókban) | 45261310-0 45232130-2 45453100-8 45421100-5 | Kbt. III. Rész, Nemzeti eljárásrend | Kbt. 121. § (1) bek. b) pont | 2012. június | 2012. december | nem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Munkácsy utcai útépítés | 45233200-1 | Kbt. III. Rész, Nemzeti eljárásrend | Kbt. 121. § (1) bek. b) pont | 2012. június | 2012. október | nem |
| Földutak rendbetétele; Viola utca aszfaltozása (100 méter); Pálinkafőző dűlő útalapjának javítása; Táncsics utcai útszegélyek javítása | 45233200-1 | Kbt. III. Rész, Nemzeti eljárásrend | Kbt. 121. § (1) bek. b) pont | 2012. július | 2012. október | nem |
| Köztársaság utcai csapadékvíz-elvezetés készítése | 45232130-2 | Kbt. III. Rész, Nemzeti eljárásrend | Kbt. 121. § (1) bek. b) pont | 2012. július | 2012. szeptember | nem |
| Pesti úti csapadékvíz-elvezető árok felújítása; Rákóczi utcai csapadékvíz-elvezető felújítása, Sportcentrum belső parkolóinak csapadékvíz-elvezetése | 45232452-5 | Kbt. III. Rész, Nemzeti eljárásrend | Kbt. 121. § (1) bek. b) pont | 2012. szeptember | 2012. november | nem |

| III. Szolgáltatás |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Orvosi ügyelet ellátása | 85.10.00.00-0 | Kbt. III. Rész, Nemzeti eljárásrend | nyílt | 2012. április | 2016. | nem |
| Közétkeztetés | 55520000-1 55521200-0 | Kbt. III. Rész, Nemzeti eljárásrend | nyílt | 2012. szeptember | 2017. november | nem |
| IV. Építési koncesszió |  |  |  |  |  |  |
| - |  |  |  |  |  |  |
| V. Szolgáltatási koncesszió |  |  |  |  |  |  |
| - |  |  |  |  |  |  |